国家目标引导下的大科学装置建设

--以上海同步辐射光源为例

尚智丛，王鑫

（中国科学院大学人文学院，北京 100049）

摘要：大科学装置是科学技术发展的重要平台，其建设主要在政策和资金两方面受到国家目标的影响。作为我国大科学装置典型代表的上海同步辐射光源(SSRF)，其概念提出、预制研究、立项、建造和后期优化等环节都紧密结合国家目标，在推进科学研究、发展高新技术方面做出了突出贡献。

关键词：国家目标；大科学装置；上海同步辐射光源

中图分类号： G31            文献标识码：A

The Large-scale Scientific Facility and the National Goal: a Case Study on SSRF

Shang Zhicong, Wang Xin

(College of Humanities and Social Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: As an important platform for scientific and technological development, the large-scale scientific facility is mainly influenced by national goal in both policy and funding. As a typical case, Shanghai Synchrotron Radiation Facility(SSRF) has contributed much to the scientific and technological progress, guided by the national goal in the various stages including project forming, pre-research, construction and optimization.

Key words: national goal; large-scale scientific facility; SSRF

科技作为第一生产力是推动人类社会进步的重要力量，也是实现国家目标和达成国家利益的主要手段。自20世纪50年代以来，为了取得前沿科学领域的突

破，以美国为代表的发达国家不断加大科研经费投入，在制定国家科技发展战略

--------------------

收稿日期：2014-12-11，修回日期：2015-02-26

基金项目：中国科学院重大科技基础设施开放研究项目“科学极地的凝聚、辐射及其历史地位”（Y22901DEI2）

时都把建设大科学装置作为促进科技进步的一项重要举措。事实证明，大科学装

置作为一种重要实验平台，为国家经济建设、国防建设和社会发展做出了很多重

要的战略性和前瞻性贡献。本文以上海同步辐射光源为例，分析我国国家目标对

大科学装置建设的影响。

# 1 大科学装置是基础研究与国家目标紧密结合的产物

基础研究是对理论知识的深入探索，是科学技术发展的内在动力，具有探索性、创造性、继承性、学科交叉性和不确定性等特点[1]。在基础研究活动中，其最终产出成果是科学知识，并且能够促进科学知识在经济和社会上得到有价值的应用，那些以研究者身份参与的科学家们也往往因为组织实施过基础研究项目提高了自身研究和管理项目的能力[2]。而国家目标我们一般理解为事关国家利益的宏观战略指向，具有方向性、宏观性和整体性等特点[3]。自20世纪中期以来，科学技术已经成为世界各主要国家实现国家目标的重要手段，也是参与国际竞争的有力武器，世界各国也积极投身于探索将基础研究和国家目标结合起来的有效途径。

例如，时任美国科学研究发展局主任的V.布什在1945年向罗斯福总统提交的著名科技政策报告《科学--没有止境的前沿》中对美国政府、基础研究和科学教育三者之间的关系进行了深入思考，并促成了美国国家科学基金会的建立[4]。1994年8月美国克林顿政府发布了《科学与国家利益》白皮书，其中明确提出要“加强基础研究与国家目标之间的联系”[5]。

1995年我国政府出台的《关于加强科学技术进步的决定》在阐述科教兴国战略时明确提出“基础性研究要把国家目标放在重要位置，把为国民经济和社会发展提供动力作为中心任务，重点解决未来经济和社会发展的基础理论和技术问题，创立新的技术和方法。”[6]由此可见，基础研究和国家目标之间具有重要联系，基础研究以满足国家目标和国家利益为出发点，国家目标在制定过程中要深刻参考基础研究的成果，两者的结合会明显起到互相促进的作用，但两者以何种途径结合一直都是世界各国探索的重点。

20世纪中叶，随着科学、技术、工程和产业等诸多领域的交叉以及各种复杂系统的出现，大科学装置逐渐成为链接基础研究和国家目标的重要平台，并引起世界各国的重视。关于大科学装置的定义，我们一般认为是指“需要通过较大规模投入和工程建设来完成，建成后通过长期的稳定运行和持续的科学技术活动，以实现重要科学技术目标的大型设施。”[7]我国自改革开放以来在大科学装置的建设和维护方面投入了大量的资金和政策支持，目前我们已建成和在建的大科学装置共有25个，处于世界领先水平[8]。由此，大科学装置已成为我国基础研究与国家目标紧密结合的重要产物，而作为我国已建成最大科技基础设施的上海同步辐射光源（SSRF）无疑是具有典型性和代表性的，这对我国科学技术的发展和综合国力的提升都有重要影响，其建设意义主要体现在以下几个方面：首先，SSRF将成为我国多学科前沿领域研究和高新技术开发的重要实验平台，为包括生命科学、材料科学、凝聚态物理、信息科学、医学、地质学等在内的多学科领域的研究提供先进实验设施；其次，SSRF将促进不同学科间的相互渗透和融合，为创建国家大型科研基地奠定基础；然后，SSRF的用户开放将形成有效的产学研合作机制，增强国家大型科研设施与产业界的合作，并带动我国高分子材料研究、微细加工技术、光刻技术和集成电路等相关工业的发展；最后，以SSRF为中心形成的大型科研基地将完成大量高新技术人才的培养和输送，聚集和造就众多优秀科技团队，为国家科学技术的发展提供源源不断的新鲜血液。

# 2 国家目标与SSRF的建设

SSRF是我国迄今最大的国家重大科学工程，也是性能指标达到世界一流水平的中能第三代同步辐射光源，其实际总投资约14.344亿元人民币，立项和建设周期长达14年4个月[9]，横跨了八五、九五、十五计划和十一五规划四个五年计划时期，其漫长的研制过程充分受到了国家目标的影响。

## （1）八五计划时期的国家目标和SSRF概念的提出

1991年到1995年是我国的第八个五年计划时期。1991年3月，第七届全国人民代表大会第四次会议审议并通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》（以下简称《八五计划纲要》）确立了1991-2000年的国家主要目标和指导方针，并对八五计划时期的基本任务和科学技术研究目标进行了详细规划。《八五计划纲要》明确指出八五计划时期的科技研究重点围绕农业技术、能源技术、交通技术、原材料技术以及大型成套设备的研究展开，加大科技成果的应用和推广。在基础研究方面，《八五计划纲要》明确基础研究的目标在于“重点研究对开拓新兴技术领域和其他技术领域有重大应用前景的课题，有利于发挥我国资源优势的课题，对加强科学技术自身发展有重大意义的、当代最活跃的前沿课题。”[10]在八五计划时期，国家要求继续实施“星火计划”和“火炬计划”，安排了重点工业试验项目、企业技术开发项目和新兴技术推广项目总共将近300项，以快速实现科技成果的应用和推广。

八五计划时期设立的国家目标对基础研究提出了明确要求，也提供了有力的政策和资源保障，而作为基础研究重要实现平台的大科学装置也得到了高度重视。1993年12月，以丁大钊、方守贤和冼鼎昌为首的三位中国科学院院士提议在我国建设一台第三代同步辐射光源，该建议随后在我国科学界引发了关于建设第三代同步辐射光源的热烈讨论。1995年2月，著名科学家谢希德、杨福家和王志勤等在上海市政协八届二次会议期间联名向政协提交了《关于在上海建造第三代同步辐射光源》的提案，指出第三代同步辐射光源的巨大经济和技术价值以及建成后对我国多学科前沿领域研究的重要推动作用。同年3月，通过收集各方意见，中国科学院和上海市人民政府原则上同意共同向国家建议建设第三代同步辐射光源—上海同步辐射装置。1995年6月，中国科学院下发了院发基字[1995]0308号文件，要求上海原子核研究所组织成立上海同步辐射装置可行性研究工作组，并用一年左右的时间完成上海同步辐射装置的可行性方案报告。该研究组得到了上海市科委和中科院共同提供的200万元经费支持[11]。

## （2）九五计划时期的国家目标和SSRF预制研究阶段

1996年到2000年是我国的第九个五年计划时期。1996年3月，第八届全国人民代表大会第四次会议批准通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》（以下简称《九五计划纲要》）明确提出九五期间的国家科学规划目标在于“科技进步对经济增长的贡献有较大的提高，主要工业领域的技术水平接近或达到国际80年代末90年代初的先进水平。” 《九五计划纲要》也指出基础研究要进一步强化国家发展目标，强调国家需求与重大科学问题的紧密结合,要求“国家对重点基础性研究的重大项目给予支持，逐步充实重点基础科研设施。”[12]1997年6月，为部署相关的、重要的、探索性强的前沿基础研究，原国家科技领导小组第三次会议决定制定和实施《国家重点基础研究发展规划》，以加强国家战略目标导向的基础研究工作。随后国家重点基础研究发展计划（即“973计划”）由科技部组织实施，对基础研究项目给予了大力支持。

在九五计划时期，国家确定由中科院承担建设的大科学装置共有7项，包含预制研究项目1项和备选项目1项。其中的预制研究项目即SSRF预制研究项目，该项目也是国家首个正式批准需要进行独立预制研究的大科学装置建设项目，研究的内容主要包括关键技术、工作进度、人员编制、经费分配以及用款计划等5个方面。

1997年6月，国家科教领导小组针对国家计委提出的《关于实施国家重大科学工程情况的汇报》进行了审议，原则上同意开展上海同步辐射光源的预制研究。1998年3月，国家计委下达上海同步辐射装置工程预制研究项目，同意将SSRF的预制研究工作交由上海原子能研究所承担，并计划投入8000万元人民币，10月，中国科学院和上海市人民政府共同成立了SSRF工程项目领导小组，下设工程建设指挥部，并下发《关于上海同步辐射装置工程指挥部任务职责等有关问题的若干原则意见》就工程建设指挥部的法律地位、领导体制、职责分工、权限内容等进行了细化，保证预制研究工作的顺利开展。1999年1月，SSRF指挥部在上海组织召开了SSRF预制研究动员大会，7月该项目正式启动，并于9月确定落址于上海浦东张江高科技园区，得到上海市政府的大力支持，无偿提供建设用地300亩。2000年底，SSRF的预制研究工作基本完成，顺利通过专家测试鉴定[13]。

## （3）十五计划时期的国家目标和SSRF正式立项阶段

2001年到2005年是我国的第十个五年计划时期。2001年3月，第九届全国人民代表大会第四次会议批准通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》（以下简称《十五计划纲要》），围绕加大科研经费、科技创新和技术进步等方面设定了国家科学规划目标，要求在“2005年全社会研究与开发经费占国内生产总值的比例提高到1.5%以上，科技创新能力增强，技术进步加快。”其中明确提出要“加强科研基地和科研设施的联合共建，新建并重组部分国家重点实验室，建设重大科学工程，提高科研手段的现代化水平”[14]。

由于在九五计划末期，国家科教领导小组认为SSRF在用户群体、运行经费、管理机制等方面不够完善，导致SSRF工程的建设和预期计划被搁置下来。但到了十五计划初期，国家再次强调“建设重大科学工程”，于是关于SSRF的建设再次被提上日程。同时为了让更多人认识到建设SSRF的重要性和紧迫性，得到更多社会支持，上海光源工程建设指挥部加大了科普宣传力度。事实证明，前期的科普宣传对SSRF建成后快速拥有广泛的用户基础是很有帮助的。2003年7月，中国科学院和上海市发展计划委员会召开了SSRF工程项目建议书评审会，标志着SSRF的立项工作正式启动。2004年1月，国务院批准通过了SSRF工程项目建议书，SSRF进入可行性研究阶段。

大科学装置的可行性研究是其建设过程中一个非常重要的环节，它不仅是政府决定是否投资该项目以及投资多少的主要依据，还对大科学装置的后期设计具有重要参考价值。由于之前完成的预制研究工作为SSRF的可行性研究提供了充分且详实的资料，这使得SSRF的可行性研究得以在一年内迅速完成。2004年6月，中国科学院和上海市政府组织专家评议了SSRF可行性研究报告，并选定了主体建筑方案，同意将SSRF可行性研究报告上报国家发改委进行审批。2004年底，国家发改委批复通过了SSRF可行性研究报告，随后中国科学院和上海市政府根据国家政策指导和项目进度，组织专家就完成的SSRF初步设计规划进行了评审，并将评审意见提交发改委审批。2004年12月，发改委审批通过了SSRF的初步设计报告，标志着SSRF的立项顺利完成，项目进入实际建设阶段。

## （4）十一五规划时期的国家目标和SSRF实际建设阶段

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，对科技发展设定了16字指导方针：“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”，并确定我国中长期科技发展的总体目标是“建立创新型国家”，鼓励发展基础研究要坚持服务国家目标和自由探索相结合，要重视基本理论和基础学科的建设[15]。同年3月，第十届全国人民代表大会第四次会议批准通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下简称《十一五规划纲要》），提出科技进步和创新是社会发展的重要推动力，要求实施科教兴国战略和人才强国战略。在《十一五规划纲要》中，围绕“加快科学技术创新和跨越”这一科学规划目标，明确要求重点“建设国家重大科技基础设施，实施知识创新工程，整合研究实验体系……实施重大科学工程，加强国家重点实验室建设，构建国家科技基础条件平台，促进科技资源共享。”[16]可以看出，十一五规划时期的国家科技发展目标继承了十五计划时期国家目标的特点，都对“重大科学工程”给予了高度关注和支持，实现了大科学装置从“建设”到“实施”的重大飞跃。在十一五规划期间，国家大科学装置建设呈现出一个“繁荣期”，包括在建和计划建设的大科学装置就超过10个，在国家政策支持力度和资金投入方面都是以往几个五年计划时期所不能比拟的。

建设时间处于十一五规划时期的SSRF得到了国家大量政策和资金支持。2006年6月，SSRF工程加速器集成单元（包括存储环机械集成单元和增强器机械集成单元主体设备、隧道墙模型、存储环前端模型等）完成试安装工作。11月，150MeV电子直线加速器和磁铁系统开始在直线隧道中进行安装，标志着SSRF进入加速器设备安装阶段。同年底，为合理利用建设资源，受国家发展和改革委员会委托，上海市发改委和中科院综合计划局、基础局主持召开了“上海光源建设方案调整评审论证会”，评审了SSRF的7条光束线站和电子直线加速器的调整方案，保证后续装置建设的有效性和合理性。2007年初，SSRF建设任务基本完成，进入设备安装调试阶段。同年7月，中共中央政治局委员、上海市委书记习近平到SSRF建设现场调研，对上海光源在聚焦国家科技创新战略和服务国家目标方面寄予厚望。2008年，国务院总理温家宝、国务委员刘延东先后视察SSRF，充分了解了光源建设进展情况，号召各部门应对上海光源建设给予大力支持。2009年4月，SSRF工程建设基本竣工，并于5月份正式对国内用户开发试运行。

在SSRF建设进程中，不难发现国家政府部门一直都对上海光源建设保持着高度重视。十一五规划期间，《十一五规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国家“十一五”科学技术发展规划》、《国家“十一五”基础研究发展规划》等一系列政策的出台为SSRF建设提供了良好的政策环境。国家领导人多次到建设现场调研，了解光源情况，为SSRF建设过程中存在的与政府管理层脱节现象提供了有效解决途径。因此，来自政府的支持和各建设部门的积极配合是SSRF得以顺利建成的重要因素，而SSRF的建成以及投入使用也为实现“创新型国家”这一伟大国家目标提供了坚实的基础。

# 3 十二五规划及以后的国家目标与SSRF的提升

2011年3月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要“建设和完善国家重大科技基础设施，加强相互配套、开放共享和高效利用”，并且围绕重点学科发展需求和国家战略规划，新建包括自由电子激光和散裂中子源在内的数个大科学装置，构建国家科学研究公共实验平台[17]。为贯彻落实国家十二五规划时期的科技发展目标，2013年初国家发改委会同科技部、财政部、教育部、中科院、工程院、自然科学基金会等有关部门和单位共同研究编制了《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》（由国务院国发[2013]8号文件印发，以下简称《规划》），规定了我国中长期科学技术发展的总体目标是“到2030年，基本建成布局完整、技术先进、运行高效、支撑有力的重大科技基础设施体系。传统大科学领域设施得到完善和提升，新兴领域设施建设布局较为完整，能够全面支撑前沿科技领域开展原创性研究。”对于十二五规划时期的建设重点，《规划》提出要“在我国科技发展急需、具有相对优势和科技突破先兆显现的领域中，综合考虑科学目标、技术基础、科研需求和人才队伍等因素，优先安排（包括SSRF在内的）16项重大科技基础设施建设。”[18]该项《规划》的出台标志着我国第一部系统部署国家重大科技基础设施中长期建设和发展的指导性文件诞生，这对于实现我国建设创新型国家目标、增强科技创新能力具有重要意义。其实自十二五规划以来，国家投入的科研经费占国内生产总值的比例也从十一五规划时期的1.8%提高到了2.2%。SSRF的二期建设也就是在这样的国家目标实现环境下得以开展进行的。

为了让SSRF拥有更先进的性能，满足更多用户的需要，《规划》对SSRF的二期建设提出了明确的指导意见，即要求SSRF“在已建成的7条光束线站基础上，围绕满足我国材料科学、能源科学、环境科学以及生命科学等领域迅速发展的研究需求，建设上海光源线站工程，主要包括：新建若干光束线站，扩建用户实验支撑条件，进一步提升光源性能。”[18]为了细化国家科技发展目标对SSRF建设的指导，上海市政府相继提出了《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《上海中长期科学和技术发展规划纲要》，积极引导本市已建成的重大科研基础设施SSRF进入二期优化建设阶段。

SSRF的二期工程开始于十二五规划初期，是在原有设备基础上新建蛋白设施、超高分辨宽能段光电子实验系统和24条光束线站以及相关辅助设施，以大幅度提升线站的时间分辨能力、空间分辨能力和能量分辨能力。同时改进直线加速器的性能，形成软X射线自由电子激光试验装置，实现SSRF的波段覆盖、研究方法覆盖和应用领域覆盖，使其能继续在性能上保持国际领先水平。

对于在国家目标引导下建设的SSRF，其在多学科前沿领域取得的成就也表明这一国家重大科学基础设施对于科学技术的发展是具有重要影响的，主要体现在以下几个方面：首先，在SSRF的研制过程中突破了上百项关键技术难点，比如对软土地基微振动对光源稳定性干扰的突破，实现了亚微米级的束流轨道和光源的高稳定度等，推动了同步辐射科学向高精度领域的探索；其次，SSRF的实际应用取得了一系列的科学发现和大量科研成果，比如SSRF的生物大分子晶体学线站(BL17U1)仅2012年发表在国际蛋白质数据银行(PDB)的分子结构数就超过了300个，这在全球130多个生物大分子晶体学线站中名列第一，加快了对微观领域的科学研究；然后，在环境科学方面，SSRF可用于新型纳米催化剂的研制，在医学方面，SSRF可实现高清晰度的生物组织器官成像，在材料科学方面，SSRF已取得了有关枝晶生长过程的系列研究成果……这些都表明作为大科学装置的SSRF对促进科学技术进步，拓展多学科领域研究都是具有积极作用的，这一作用还将随着SSRF二期工程的完成得到进一步提升。目前SSRF的二期建设工程进展顺利，预计在2015年底基本完成。

# 4 结论

大科学装置是科技发展的必然产物，也是实现基础前沿领域研究的重要前提。在我国，大科学装置已被置于国家科技发展战略和国家创新体系发展战略的高度加以规划和建设，其代表的已不仅仅是一套简单的科研设备，而是能够影响到国家科技甚至经济发展的重要因素。因此，在大科学装置的建设过程中，正确的国家目标引导是非常有必要的。事实证明，在改革开放后的30余年间，我国已成功建设的20余项大科学装置都是在国家目标的引导下顺利完成的。以SSRF为例，其横跨四个五年计划时期的建设过程紧紧围绕我国国家目标而展开，并始终坚持为之服务。国家通过政策支持和资金投入，使得国家目标深入到大科学装置的建设和运行之中，并通过发展大科学装置，提升国家科技水平，激励科技创新，保证国家目标的顺利实现。

由于不同时期国家发展重点不同，因此国家目标也是随时期变化的，国家支持大科学装置建设的思路也就会有相应侧重。参考从八五计划期间SSRF工程提出，到历经九五、十五、十一五三个五年计划时期10余年的漫长建设过程，再到十二五规划期间SSRF二期工程的顺利开展，不难发现不同历史时期，我国国家目标支持建设大科学装置的深度和广度都在不断加强。随着我国科技实力的提升，国家在引导科技发展方面的政策也日趋完善，但同时面临的国际竞争压力也越来越大。目前我国科技发展目标在内涵上变的更广了，从提升科技水平的单一目标转变成了发展多学科、多层次，为建设创新型国家服务的综合目标。同时，SSRF的成功建设和运行也为我国其他重大科学装置的建设提供了参考和借鉴。

# 参考文献

[1] 黄宝晟. 国家自然科学基金评审中影响创新项目遴选的因素分析 [J]. 研究与发展管

理，2004, 16(1): 61-62

[2] 吴彤，李正风，曾国屏. 基础研究评价与国家目标 [J]. 科学学研究， 2002, 20(4): 344

[3] 马佰莲，欧阳志远. 责任自由：国家目标和研究自由的统一 [J]. 自然辩证法研究，

2006, 22(11): 81

[4] Vannevar Bush. Science—The Endless Frontier [R]. United States Government

Printing Office, Washington, 1945

[5] William J Clinton, Albert Gore Jr. Science in the National Interest [R]. Executive Office of the President Office of Science and Technology Policy, 1994

[6] 中华人民共和国国务院. 中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定 [J]. 中华人民共和国国务院公报，1995 (13): 476

[7] 中国科学院综合计划局，基础科学局. 我国大科学装置发展战略研究和政策建议 [J]. 中国科学基金，2004 (3): 166-167

[8] 中国科学院设施管理办公室. 中国科学院重大科技基础设施[EB/OL]. (2010-03-05)[2014-06-25]http://www.lssf.cas.cn/zs/

[9] 中国科学院. 上海光源国家重大科学工程通过国家验收[EB/OL].(2010-01-20) [2014-06-25]http://www.cas.cn/xw/zyxw/ttxw/201001/t20100120_2729585.shtml

[10] 第七届全国人民代表大会第四次会议. 中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要 [J]. 中华人民共和国国务院公报，1991 (12): 400-402

[11] 上海应用物理研究所. 上海光源大事记[EB/OL].(2011-12-09)[2014-07-05]

http://ssrf.sinap.ac.cn/1/dashiji.htm

[12] 第八届全国人民代表大会第四次会议. 中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要 [J]. 中华人民共和国国务院公报，1996 (7): 211, 226-228

[13] 上海光源经理部. 关于SSRF有关情况的汇报 [R]. 上海：上海应用物理所，2003

[14] 第九届全国人民代表大会第四次会议. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 [J]. 中华人民共和国国务院公报，2001 (12): 19, 26-27

[15] 中华人民共和国国务院. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年） [J]. 中华人民共和国国务院公报，2006 (9): 11-12, 25-27

[16] 第十届全国人民代表大会第四次会议. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 [J]. 全国人民代表大会常务委员会公报，2006 (3): 200-201

[17] 第十一届全国人民代表大会第四次会议. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 [J]. 全国人民代表大会常务委员会公报，2011 (3): 227-228

[18] 中华人民共和国国务院. 国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年） [J]. 中华人民共和国国务院公报，2013 (8): 8, 11-14

作者简介：尚智丛（1967-），男，内蒙古锡林浩特人，博士，教授，研究方向为科学的社会研究、科技政策与科学哲学；王鑫（1990-），男，四川眉山人，硕士研究生，研究方向为科学的社会研究。