软件研发项目需求复杂性及其与项目风险关系研究

张婧文1  刘新慧2

（1.西北工业大学,陕西西安,710072; 2.电子科技大学,四川成都,611731）

摘要：本文将软件研发项目需求管理、复杂性、风险管理的相关理论结合起来，探求软件研发项目需求复杂性与项目风险之间的路径关系和作用机理，并就如何促进软件研发项目需求阶段的高效运作提出建议。

关键词：需求管理 风险管理 复杂性

中图分类号：C93-02            文献标识码：A

Research on the Demand Complexity of Software   Development Projects and Its Relation with

Projects Risk

Jingwen Zhang1  Xinhui Liu2

（1．Northwestern Polytechnical University，Shannxi Xi'an，710072；2．University of Electronic Science and Technology of China，Sichuan Chengdu，611731）

Abstract: The paper intends to explore the mutual relation between demand complexity and project risk in software development process as well as mechanism of their interaction，by employing three major theories synthetically --- complexity theory，demand management theory and risk management theory．Based on the theoretical discussion，solution is proposed to enhance the efficiency of software development during the demand analysis phase in the environment with highly uncertainty．

Keywords: Demand management;Risk management;Complexity

-----------

收稿日期：           修回日期：

基金项目：国家自然基金项目“研发项目复杂性测度及其与项目风险关系实证研究”（70972126）

1 引言

大量历史数据表明软件研发具有高风险性。其中需求风险是引发软件研发项目风险的重要因素。软件研发生命周期分为需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成和测试阶段。大量研究表明，需求阶段的准确性、完整性、一致性、稳定性，是有效软件的重要基础和前提条件。在整个研发周期中，需求风险管理成为软件研发项目能否顺利进行的关键。因此，如何识别、评估、控制需求风险成为软件研发项目风险管理的重要步骤。其中，软件研发项目风险管理的实践表明，需求复杂性是影响需求风险的关键因素之一。随着软件研发项目规模的扩大、软件系统本身及其应用环境的日益复杂性，用户认知、软件特性、需求特性、研发能力、需求描述、需求验证与需求验证等因素使需求复杂程度不断增加。需求复杂性引发了需求风险的识别、控制和管理难度增加，对软件研发项目的成败具有重要影响。本文针对软件研发项目需求复杂性的风险因素，与项目风险之间的路径关系和作用机理，就如何促进软件研发项目需求阶段的高效运作提出建议。

2 软件需求复杂性影响因素分析

2.1软件需求的定义

软件行业存在这样一个问题，用于描述需求工作的术语没有统一的定义。对同一项需求，不同的人会有不同的描述，称其为用户需求、软件需求、功能需求、系统需求、技术需求、业务需求或产品需求。软件研发项目是否符合用户需求决定了项目的成功与否。所以，软件研发项目中，必须有效识别需求是什么。为了使项目干系人能尽快达成共识，需要对软件需求方面进行统一的概念整理，从而达成软件研发过程中双方理解讨论为同一层面的问题。Jones（1994）认为需求是：用户所需要的并能触发一个程序或系统开发工作的说明。Alan Davis（1993）拓展了这个概念：从系统外部能发现系统所具有的满足于用户的特点、功能及属性等。Rational把需求定义为：正在构建的系统必须符合的条件或具备的功能。Summerville、Sawyer（1997，2003）指出需求是对应该实现什么功能的说明，在进行相关工作和研究时应保证项目相关人员对需求的理解是一致的。Merlin Dorfman、Richard H.Thayer（2005）指出需求是用户解决某一问题或达到某一目标所需的软件功能，系统或系统构建为了满足合同、规约，标准或其他正式施行的文档而必须满足或具备的软件功能。对需求的认识进一步的转移到了系统特性。但是，实际情况下研发人员所说的需求对研发者来说类似于较高层次的产品概念，而研发人员所述的需求对用户来说类似于详细设计。软件需求包含多个层次，不同层次的需求从不同角度与不同程度反映着软件研发项目设计的诸多细节问题。本文选取IEEE对软件需求的定义。IEEE的软件工作标准术语表（1990）将需求定义为：用户解决问题或达到某个目标所需的条件或权能；系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式文档所需具有的条件或权能；一种反映上面两项所描述的条件或权能的文档说明。这一定义既体现了用户对需求的看法（系统的外部行为），也代表了研发人员的观点，能够从两个维度阐述软件需求的概念。

2.1 软件需求复杂性定义

复杂性科学研究中，不同学者基于不同的学科背景和研究对象，试图通过复杂性的研究来解决生命、生态、社会、经济、管理等科学领域的问题。根据研究对象和采用的分析方法的不同，复杂性研究可以划分为交叉学派、混沌理论学派、系统动力学派、自适应系统理论、结构基础学派等，各个学派根据学科研究的特点给出相关复杂性的概念与定义。在国外，约翰•霍甘（1997）共收集了45种复杂性定义，如分层复杂性、算法复杂性、随机复杂性、有效复杂性、同源复杂性、信息复杂性、时间计算复杂性、空间计算复杂性等。The Oxford and Mckeen（1994）提出了信息系统开发中的两个重要复杂性：任务复杂性和系统复杂性。Baccarini（1996）根据项目各构成要素的数量和各要素之间的相关性对项目复杂性进行界定，提出项目复杂性是指项目各相关要素间的区别与联系程度，并且界定了两种类型的项目复杂性：组织复杂性和技术复杂性。Xia、Lee（2005）提出一种二维度概念模型研究信息系统开发项目的复杂性，并提出由结构组织复杂性（SORG）、结构信息技术复杂性（SIT）、动态组织复杂性（DORG）和动态信息技术复杂性（DIT）构成的新概念框架。在国内，复杂性概念的定义中比较有代表性的有：钱学森、颜泽贤、苗东升等。颜泽贤（1993）等人在其《复杂系统演化论》中指出：复杂性是客观事物的一种属性；复杂性是客观事物层次之间的一种跨越；复杂性是客观事物跨越层次不能用传统的科学理论直接还原相互作用。钱学森（2001）从方法论上来认识复杂性。将复杂性概括为：系统的子系统间可以有各种方式的通讯；子系统的种类多，各有其定性模型；各子系统中的知识表达不同，以各种方式获取知识；系统中子系统结构随着系统演变会有变化，所以系统的结构是不断变化。苗东升（2000）从方法论角度考察复杂性的定义和来源问题，认为复杂性研究应遵循“把复杂性当作复杂性处理”的方法论原则。基于前文软件需求、复杂性等概念，本文将软件研发项目需求复杂性定义为：在软件研发项目中，需求阶段目标达成面临的困难程度。

2.2 概念模型

本文构建了软件项目需求复杂性与需求风险的概念模型，并提出了一些基本假设。针对软件需求管理、软件研发项目需求风险、软件需求复杂性的相关理论进行归纳概括。利用SEI软件风险分类系统的成果，采用层次分析法、对需求风险进行有效识别。分析得到软件需求风险因素来源，包括风险特征识别层的4个因素（系统安全、研发管理、技术水平、软件评审）和风险因子识别层的12个因素（可靠性、安全保密、资源配置、成本控制、系统维护、软件复用、功能、性能、分析方法、评审机构、系统评审、文档评审）。同时，以软件需求工程的两个过程域及软件需求的抽象层次为依据，将软件研发项目的需求复杂性分为六大类，分别是用户认知、需求特性、需求分析、需求描述、需求验证和需求管理。由此，提出本文实证研究的一个基本假设：需求复杂性对软件研发项目需求风险具有显著影响。提出五个主效应假设、动态能力、任务难度两个中介变量和从业时间调节变量。明确研究主体框架及各变量之间的相互关系，构建需求复杂性与需求风险关系的研究框架和概念模型，如图1所示。

图1 软件研发项目需求复杂性与需求风险关系概念模型

3 研究假设

3.1需求复杂性中用户认知因素与需求风险的关系

软件行业存在描述需求的相关术语没有统一定义的问题。客户方对需求的定义，在研发人员看来可能是产品概念；而研发需求概念对用户来说则是软件功能设计。在项目推进过程中，由于用户认知的加深等原因，需求发生变更。这要求利益相关者对已确认需求重新建立承诺，并对软件项目计划、活动以及工作产品中的后续变更也做出承诺。基于以上分析提出以下假设：

H1：软件研发项目需求复杂性中用户认知因素对需求风险有着显著性影响

3.2需求复杂性中需求特性因素与需求风险的关系

软件需求特性包括内在特性与外在特性，内在特性是指需求本身存在一些固有的特性，如渐增性、多样性和交互性等。需求在内容和形式上的渐增、多样、交互性，可能使得需求分析中面临这一系列难以解决的难题，出现与需求存在矛盾与冲突的现象。需求外在特性主要指需求描述的困难性，需求规格说明书是软件研发的重要依据，对它进行准确、科学的描述，对整个软件的研发起着至关重要的作用。基于以上分析，提出以下研究假设：

H2：软件研发项目需求复杂性中需求特性因素对需求风险有着显著性影响

3.3需求复杂性中需求分析因素与需求风险的关系

软件产品的无形性、产品规模、结构复杂度等给软件研发需求分析带来的复杂性与困难性。需求分析复杂性必然影响需求风险中的资源配置、成本控制、软件的功能与性能等，带来众多的需求风险。在软件产品中，复杂性属于本质问题。这种本质的复杂性使得软件产品很难被理解。这种本质的复杂性不仅影响软件产品本身，还会影响软件过程的管理。基于以上分析，提出以下研究假设：

H3：软件研发项目需求复杂性中需求分析因素对需求风险有着显著性影响

3.4需求复杂性中需求描述因素与需求风险的关系

研发能力包括研发方的软件研发项目的经验、研发团队的知识水平与研发团队的创新水平等。软件开发过程缺乏统一的、公认的规范指导和方法论，研发经验和有关软件开发数据积累的缺乏，使软件开发工作需求描述主观性较强。团队的经验越丰富、研发团队的知识水平和创新水平越高，就会对软件研发过程越熟练，对需求的描述越透彻。基于以上分析，提出以下研究假设：

H4：软件研发项目需求复杂性中需求描述因素对需求风险有着显著性影响

3.5需求复杂性中需求管理因素与需求风险的关系

软件研发中需求管理工作需要面对需求的动态变化，从而带来费用增加、前期工作返工、项目进度延误等问题。需求管理的另一个难题即需求的验证。验证的方法与验证的技术与国外相比，目前还存在较大的差距，验证的自动化程度也较低。因此需求管理过程中的这种需求变更与需求验证会带来软件研发过程中软件的功能、性能、复用、成本控制等风险。基于以上分析，提出以下研究假设：

H5：软件研发项目需求复杂性中需求管理因素对需求风险有着显著性影响

3.6需求复杂性中动态能力因素与需求风险的关系

需求波动是无法避免并且会发生在项目开发的整个周期。导致项目成功或失败因素的研究中，需求波动以各种形式表现为一种经常性和高影响的风险。如果在系统开发生命周期早期评价和管理需求波动风险将有助于减少需求变化程度、系统失败的可能性和软件集成和测试成本，增加稳定性和可维护性，得到更多的用户响应。基于以上分析，提出以下研究假设：

H6：动态能力在需求复杂性对需求风险的影响作用中存在显著中介效应

3.7需求复杂性中的任务难度因素与需求风险的关系

根据软件研发项目的复杂度可以定义一个项目的需求属于浅度、中度还是深度需求，从而启动不同的项目处理流程，配置不同的项目组团队。任务难度无疑增加了研发人员的工作量，使研发工作显得愈发复杂。但是，这是否可以判断这任务难度越大所产生的需求风险的可能性越大。基于以上分析，提出以下研究假设：

H7：任务难度在需求复杂性对需求风险的影响作用中存在显著中介效应

3.8需求复杂性中的从业时间因素与需求风险的关系

从业时间是衡量研发人员技术水平的一个重要指标。在软件研发初期，研发人员需要与客户进行深入交流，资深系统工程师能够迅速理解用户的意图，抓住用户的关注点，能够基于目前的技术能力正确的引导客户，并能够根据用户的要求给出合理的解决方案。在需求分析阶段，系统工程师需识别出用户需求中潜在的风险，对用户需求进行分解，并转化为研发需求，定义各个软件模块接口，编写软件系统方案，并定义软件必须满足的性能指标，为软件研发提供可作为开发依据的数据设计、体系架构设计、界面和交互设计的模型；并按照流程将需求规格说明传递到开发和测试等相关岗位。基于以上分析，提出以下研究假设：

H8：从业时间在需求复杂性对需求风险的影响中存在显著的调节效应

4 实证分析

本研究共提出八组研究假设，其中H1-H5为主效应假设，H6-H7动态能力、任务难度为中介效应假设，H8从业时间为调节效应假设。运用因子分析、结构方程模型等统计学方法，通过对253份有效问卷进行统计学分析，实证检验本研究的理论模型和研究假设。从主效应假设的检验结果来看，大部分假设得到验证。但不支持的假设包括：用户认知复杂性因素对系统安全风险因素不具有显著正相关；需求特性复杂性因素对软件评审风险因素不具有显著正相关。结合实际调研结果，系统安全风险因素与用户认知复杂性因素之间的标准化路径系数为0.004；软件评审风险因素与需求特性复杂性因素之间的标准化路径系数为0.007。由此可见，系统安全风险主要是受到需求特性、需求分析、需求描述、需求管理方面的影响，责任更多的集中在研发方，通过对软件研发方的管理控制、技术提升等能够有效地避免系统安全风险。同时，需求特性作为软件研发的标准在某种程度上是作为软件评审的内化标准，因此需求特性的复杂性不能直接导致软件评审风险。

在支持的假设中，研发管理风险因素与需求管理复杂性因素具有显著相关性，两者之间的标准化路径系数为0.934，假设H5B成立。动态能力在需求管理因素对研发管理的影响作用中存在显著中介效应。任务难度在需求管理因素对研发管理的影响作用中不存在显著中介效应。从而证实了需求变更管理在软件研发项目风险管理中贯彻始终的重要作用。从业时间在需求管理因素与研发管理的影响作用中存在显著的调节效应，且为正向调节效应。从而印证了需求管理工作中人员经验对于有效避免需求风险的关键作用。技术水平风险因素与需求描述复杂性因素具有显著相关性，两者之间的标准化系数为0.810，假设H4C成立。动态能力在需求描述因素对技术水平的影响作用中不存在显著中介效应。而任务难度在需求描述复杂性因素对技术风险因素的影响作用中存在显著中介效应。从业时间在需求描述因素对技术水平的影响作用中不存在显著的调节效应。通过需求管理和需求描述复杂性因素的假设结果可以看出在软件研发项目风险管理中专业技术人员和管理人员的关键作用。

5 管理启示

基于需求复杂性的视角开展软件研发项目需求复杂性及其与项目风险之间关系的研究，能够从需求阶段提高软件项目风险控制水平，为风险管理人员通过需求管理而达到提高软件研发项目风险控制提供了新的管理视角。

5.1加强研发团队与用户需求认知的沟通

由于需求复杂性来源于多个维度，因此在软件项目研发过程中软件团队与用户之间的需求沟通起到了至关重要的作用。只有进行充分沟通并达成共识，形成封闭的用户需求，之后才能建立需求基线，形成共同目标和需求标准。包括软件用户内部沟通、软件研发团队内部沟通、用户与软件研发团队的相互沟通。双方在需求分析阶段对研发项目需求进行界定与澄清，从软件适用范围、业务需求、功能实现、系统入口、测试用例等各项内容进行全面、细致地讨论，共同完成《软件需求规格说明书》作为软件项目开发的依据。研发方与用户方相互建立了良好的对话机制，需求复杂性由于良好的协调性而被削弱。

5.2 加强需求复杂性与项目风险关系认知

软件开发生命周期分为需求分析阶段、设计阶段、编码实现阶段、集成和测试阶段。需求分析阶段在整个软件开发中起着至关重要的作用。大量研究标明，需求阶段的合理性与否影响着软件稳定性、生产率和质量。软件需求的准确性、完整性、一致性、稳定性是构成有效软件的重要基础。因此需求风险成为软件研发项目风险管理的关键因素。

5.3 提升软件研发团队需求风险管理水平

软件研发方的业务能力对需求复杂性的程度有着重要的影响。研发方的知识、经验、创新水平等都直接影响软件研发项目最终的质量优劣。需求阶段研发方对需求分析的流程越熟练，研发人员相关技术水平越高，需求阶段工作开展会较为顺利。研发人员需求风险意识的重视程度和对需求复杂性来源的正确分析，使得需求基线得以确立，有效地促进研发方与用户需求的正确对接。因此，加强软件研发团队业务技能的培训，提升需求管理团队成员的技术水平，逐步建立需求风险管理认证考核体系，从而有效地开展软件研发项目风险管理工作。

5.4 建立软件研发需求风险管理专门机构

为了防止需求状态变更导致软件项目开发进程推迟，给整个项目开发造成不同程度的损失，应建立专门的需求管理机构或岗位用于需求的动态变化。分析判断某些被忽略、被拒绝的合理需求是否可能再被接受、被实现。制定发生需求变更后所需的控制流程；开展需求分析，评估已造成的影响；跟踪所有受需求变更影响的工作产品；调整需求基线；及时传递所变更需求并做好波及分析，维护需求变更记录和文档。从制度上保障对需求变更的跟踪和管理，树立动态需求变更的工作流程与方法。

参考文献:

[1]  《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》.中国工业与信息化部官网.[2012-04-05]. http://www.miit.gov.cn

[2] Marle F，Lardeur E. An information model in order to better manage complexity in projects[C]，The Proceedings of the 9th International Conference of Concurrent Enterprising，2003（6）：16-18

[3] 黄蒙.基于用户需求的软件研发项目风险管理模型 [J].计算机工程与应用，2003（4）：89

[4] 唐毅鸿，杨朝晖，刘倩羽.软件性能工程 [M].北京：机械工业出版社，2003：87-96

[5] Baccarini D. The concept of project complexity-A review [J].International Journal of Project Management，1996，14（4）：201-204

[6] Boehm B. Software Risk Management：Principles and Practices[S].IEEE Software.1991

[7] 付玉.应用软件研发的需求风险及控制 [J].计算机工程与应用，2005（13）：93

[8] 刘小波.软件研发中需求管理方法的研究和设计 [D].广州：华南理工学，2002：38

[9] 翟毅南.需求管理过程 [J].计算机系统应用，2000（10）：126

作者简介：

1.张婧文（1982年4月），女，河北唐山人，教师，讲师，博士，主要研究方向：风险管理、管理文化。

2.刘新慧（1976年6月），女，四川成都人，教师，讲师，博士，主要研究方向：管理文化、媒体管理。