PPP项目效率的构念建立及维度划分

——基于扎根理论的探索性研究

杜亚灵1，寇  越1，柯  丹2

（1.天津理工大学管理学院，天津 300384；2.天地控股有限公司，北京 100013）

- 摘要：公私双方良好的合作是PPP项目成功的关键，而以往的项目成功和项目（管理）绩效无法对双方合作效果作出更细致的评价，故基于契约经济学中的合同效率，提出PPP项目效率这一构念。首先，基于扎根理论，通过文献分析及访谈获取原始资料，并导入NVivo10软件进行编码，得到PPP项目效率的维度划分，包括21个副范畴、8个主范畴及3个副核心范畴；其次，根据编码结果得出PPP项目效率概念模型，对相应的概念作出释义，并与既有的类似概念进行区分。研究结果表明：PPP项目效率与先天性、客观性因素无关，主要由相关制度安排以及项目参与者因素决定，最终通过合同主体的履约程度、项目目标的实现程度以及核心利益相关者的满意程度来衡量。

- 关键词：PPP项目；PPP项目效率；项目成功；项目（管理）绩效；扎根理论

- 中图分类号：F294       文献标志码：A       文章编号：

- Establishment and Dimensions Division of the Efficiency of PPP Project：An Exploratory Research

- Based on Grounded Theory

- Du Yaling1, Kou Yue1,  Ke Dan2

- (1.Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China;

- 2. Heaven and Earth Holding Co., Ltd, Beijing 100013, China)

- Abstract：Good cooperation between the public and the private is the key for PPP projects to get success, however the project success and the project (management) performance cannot make a more detailed evaluation on the cooperation effects of the public and the private, therefore, based on the contract efficiency in contract economics, this paper puts forward the idea of PPP project efficiency. Firstly, based on grounded theory, the original data are obtained through literature analysis and interview, and the research materials are coded through the software of NVivo 10 to get the dimension of PPP project efficiency, which includes twenty-one sub categories, eight main categories and three sub-core categories. Secondly, the concept model of PPP project efficiency is obtained according to the coding results, corresponding concepts are interpreted, and the definition of the concept is proposed by distinguishing the existing similar concepts. The results show that: the efficiency of PPP project has nothing to do with the innate and objectivity factors, which is mainly determined by the relevant institutional arrangements and the factors of project participants; and the efficiency of PPP project is measured by the degree of performance of the contract subject, the realization degree of the project goal and the satisfaction degree of the core stakeholders.

- Key words: PPP projects; efficiency of the PPP project; project success; project (management) performance; grounded theory

- ------

收稿日期：2018-08-30，修回日期：2018-10-22

基金项目：国家自然科学基金面上项目“PPP项目中信任的动态演化机理研究：基于政府部门视角”（71372110）；第二批天津市人才发展特殊支持计划项目“青年拔尖人才”（501010004）

- 1   研究背景

- 近些年，我国PPP项目数量呈井喷式增长。既有项目中，由于前期模式选择、项目评估和决策方面的失误，亦或忽略PPP项目的公共品属性引发公众不满[1]，最终导致PPP项目未达到预期目标的比比皆是，如天津市双港垃圾焚烧发电厂和深圳梧桐山隧道项目[2-3]。然而这些项目中，又有相当一部分项目是公私双方都投入了大量的热情和精力，且双方合作过程较为顺利，故从合作的角度来看，该类项目的实施过程还是可圈可点的。就该类项目而言，显然用既有的项目成功和项目（管理）绩效来评价整个项目并不细致，有必要引入一个新的概念来评价其双方的合作效果。事实上，PPP项目本质上就是一种公私合作伙伴关系，这种关系主要通过合同得以体现，其根本目的是为了提高公共品（或服务）的供给效率；而对于公私合作效果的评价可借鉴合同效率（efficiency of the contract）这一概念，该定义由学者依据契约经济学相关理论提出，主要反映的是权利配置基础上外部成本的减少程度，以及合同对合作双方未来行为的激励程度[4]。有鉴于此，本研究将单纯表征PPP项目中公私双方合作效果的概念称之为PPP项目效率。

以往通常用项目成功和项目（管理）绩效这两个概念来表征PPP项目效果，相关研究主要集中在对二者影响因素识别和评价体系建立两方面，通过对研究结论的分析发现，其影响因素或评价指标均可分为先天因素相关1）和合作过程相关两类：（1）影响因素方面，如李倩等[5]识别出的36个关键成功因素中，既有稳定的宏观经济政策、客观真实有效的可行性研究等23个先天性因素，还有良好的运营管理、持续的运营监管等13个合作过程中的因素；（2）从评价指标来看，如袁竞峰等[6]得出的48个PPP项目关键绩效评价指标中，同样既有承建项目类型、稳定而适宜的宏观经济条件等30个先天因素相关的指标，又有包括良好的安全管理、合同管理在内的18个合作过程相关的评价指标。然而，先天因素和合作过程因素是相对独立的，很难区分各类因素对某一项目最终效果的贡献率，那么对于改善项目最终效果应侧重以哪一类因素为主要着力点的问题上就无法作出明确结论。为了更加细致地对PPP项目效果进行表征，本研究将公私双方合作效果从PPP项目整体效果中剥离出来，仅探讨合作过程因素所产生的项目效果。

本研究的理论意义在于：（1）基于经济学中“合同效率”的概念，提出了“PPP项目效率”这一概念，使得对PPP项目评价方面的研究更加细致，完善了PPP项目评价体系；（2）相比一般工程项目，PPP项目的合作周期非常长（通常10～30年），使得单纯地在项目结束时对其最终效果进行评价远远不够，更有必要在其漫长的合作周期内对公私双方的合作效果进行实时评价，这也是保证项目成功或获得较高的项目（管理）绩效的有效途径。鉴于此，本研究运用扎根理论的质性研究方法对PPP项目效率进行构念建立及维度划分。

2  文献分析

- 2.1  PPP项目管理过程评价文献分析

通过对PPP项目效率进行文献分析发现，直接以PPP项目效率为题的文献很少，故本研究首先对相关概念即PPP项目评价方面的文献进行分析发现，现有对PPP项目进行优劣评价的研究，除了项目成功和项目（管理）绩效外，还包括对管理过程的评价，相关概念主要包括合作效率、项目治理水平以及伙伴关系质量。殷小炜[7]认为PPP项目合作效率就是项目成功履约、适当和有效应对不确定性的程度，并将其划分为履约、风险应对以及合作创新3个维度.曹盼盼[8]将项目治理水平定义为过程行为，是对利益相关者之间权、责、利划分的规定，最终达到协调与维持利益相关者之间关系的效果。Jacobson等[9]通过访谈分析的质性研究方法提出了影响公私伙伴关系质量的10个因素，主要包括详细的计划/愿景、承诺、沟通与信任以及合作的意愿等。叶晓甦等[10]通过研究PPP项目伙伴主体、合作环境与公共产品供给的关系发现，良好的合作环境和公众参与将促进伙伴关系的可持续，而公共部门的政策优势与资源禀赋则是伙伴关系维系的必要条件。显然，现有对PPP项目进行评价的相关研究都集中在对过程本身的评价，而本研究所指的PPP项目效率是对项目过程中不同行为所产生的阶段性结果进行的评价，前者的概念内涵中与项目特征、项目自然环境等先天性和客观性因素无关的部分可以表征PPP项目效率，在之后的PPP项目效率构念建立时可作参考与借鉴。

2.2  PPP项目效率文献分析

首先以“PPP”为主题词在文献库中进行检索，之后在检索结果中以“效率”或“efficiency”为关键词进行二次检索发现，现有文献主要关于PPP效率影响因素的研究。赖丹馨等[11]通过综述现有的国内外相关研究发现，合约特性、收益风险配置以及规制设计是影响PPP效率的关键。张羽等[12]在不完全契约的视角下分析了可能影响PPP效率的主要因素，包括好的合作伙伴的寻找、合理的合同条款设计、公共品（或服务）生产和运营过程中双方的履约情况以及项目各阶段的外部性、缔约双方在产生纠纷时第三方仲裁的公平性和有效性。Skietrys等[13]分析了伙伴关系有效性对PPP效率的影响，将伙伴关系效率维度划分为合作双方的需求（need）、政治法律环境（political，legal and administrative environment）以及合作双方的沟通（communication）。Trynov[14]对公私合作原则下实施投资项目的有效性进行了评估。Tang等[15]研究了包括客户经验、明确的管理结构在内的18个影响PPP效率和利益相关者需求有效性的因素。Lei等[16]讨论了政府实施的绩效担保和补贴政策对提高PPP基础设施项目效率的影响。综合国内外研究分析发现，现有研究仅识别了PPP项目效率的部分影响因素或对PPP项目有效性进行合理地评价，但均未对PPP项目效率进行具体的概念界定，本研究认为这是相关研究识别出来的影响因素区别较大的原因。有鉴于此，有必要对PPP项目效率进行明确的概念界定，并在此基础上研究其维度划分。此外，在PPP项目效率概念模型建立之后，还应当针对其概念内涵，与既有类似的相关概念进行辨析，以明确其内容边界。

3  研究设计与方法

近年来我国进行了大量的PPP项目实践，并有很多经验分享和失败教训总结，而质性研究方法在数据资料收集、数据处理、理论形成方面有自己独到的优势，且更适用于探索性研究，故本研究拟通过扎根理论的研究方法建立PPP项目效率的概念模型，并得到其维度划分的具体标准。首先，通过搜集与深度访谈收集研究资料；在此基础上，借助NVivo 10的质性分析软件对收集到的研究资料进行编码，以此得到PPP项目效率的结构维度和概念框架。

3.1  资料搜集与整理

质性研究方法强调资料来源的多样性，故本研究拟采用文本分析和访谈两种方法来搜集资料。

（1）通过相关文献的指标采集和网络搜索获取研究资料。由前述文献分析可知，现有对于PPP项目进行评价的相关概念均能不同程度地反映PPP项目效率。其中，对于PPP项目成功与项目（管理）绩效，其影响因素和评价指标中与项目本身特征、项目自然环境因素无关的部分可以反映PPP项目效率；PPP项目合作效率中与项目环境因素无关的部分可以表征PPP项目效率；而对于PPP项目治理水平以及PPP项目伙伴关系质量，其评价指标也都反映了PPP项目效率的一个或多个方面。有鉴于此，本研究将上述文献中与项目先天性、客观性因素无关的影响因素和评价指标摘录出来作为研究资料，并对其进行整理归类。而通过网络搜索获取研究资料的途径主要有3条：1）运用百度搜索引擎浏览近期有关PPP项目的采访与报道，着重搜索行业知名专家（如王守清、丁伯康等）接受记者访问的采访记录；2）在PPP相关的微信公众号（如PPP知乎、PPP导向标等）上搜索知名专家发表过的相关微文及其在PPP相关论坛或会议上的发言记录；3）关注相关专家的个人微博账号，并搜索其发表过的有关PPP的个人观点。从以上3个渠道均摘录其中对PPP项目进行评价的部分文字。

（2）访谈。通过对以上文本资料分析，确定访谈主题为PPP项目评价方面的内容并且涉及到PPP项目的多个阶段。访谈要求受访者需具有丰富的实践经验或者扎实的理论基础，故本研究课题组（以下简称课题组）尝试联系了多家知名企业、咨询公司以及科研单位，最终有5人接受访谈：来自国内知名PPP项目咨询公司主任、项目经理两名；国内某知名投资公司主任一名；国内某高校从事PPP项目研究多年并实地调研过一定具体项目的教授两名。为了提高访谈质量，课题组在约定访谈日期的5天前通过邮件将访谈提纲发送至受访者，以便受访者提前了解、思考访谈主题，并尽力回忆自身从业经验中与之相关的部分。正式访谈开始前，研究者向受访人员说明此次访谈内容仅用于学术研究，且研究不会涉及到对方的个人真实信息，此举旨在确保访谈人员对自身看法毫无保留地予以表达；同时，为了避免重要细节遗失，在征得受访人员的同意后对整个访谈过程进行录音；此外，访谈过程大体按照提纲进行，但在受访者回答问题过程中需记录其提到的重点问题，并就该问题的细节进行追问。进行访谈时先让受访者对其参与的PPP项目进行回忆，而后围绕以下3个方面进行展开：1）对自身参与过的PPP项目中哪些认为是好的，哪些认为是差的；2）对于好或者差的项目评价时，不同评价结果主要是由哪些方面的差异造成的；3）除了这些方面的差异以外，还有哪些方面的差异能对其评价结果造成影响。最后，将文本分析资料和整理好的访谈资料一起导入NVivo 10软件中进行下一步的编码工作。

3.2   范畴的发掘与提炼

3.2.1 开放性编码

开放性编码是进行资料分析的第一步。将所有收集到的原始资料进行分解、比较以及归类。首先，将原始资料逐条分解为独立的念头以及事件；其次，对分解出来的内容进行命名，即赋予其概念；最后，进行概念间的相互比较，将属性相似或意义相关的概念进行聚敛，最终形成范畴[17]。通过开放性编码，本研究共得到21个副范畴，并对其内涵作出解释，具体结果如表1第4、5列所示。

3.2.2主轴编码

事实上，通过开放性编码所获得的副范畴数量较多，且其概念间的界线也较为模糊，不同概念间仍存在潜在关联性，鉴于此，本研究通过主轴编码对21个副范畴进行深入剖析，并建立其间关联，以形成含义内容更加宽泛的主范畴。首先，采用NVivo 10软件的聚类分析功能对副范畴聚类，操作原理为依据词语的相似性将二级节点进行分类，其概念间的相似性通过Jaccard系数进行度量；其次，针对软件聚类结果的合理性进行课题组内部讨论，将其中不合理的部分进行调整；之后将所得的主范畴反馈至最初接受访谈的受访者征求其意见，最终将21个副范畴归纳提炼为政府方满意、私人部门满意以及公众满意等8个主范畴，如表1第3列所示。

3.2.3 选择性编码

所谓选择性编码即通过主范畴间关系的分析来建立涵义更为丰富的核心范畴，一个核心范畴往往能系统地连接多个主范畴，核心范畴的建立实际上也是构念理论框架的建立[17]。本研究在对核心范畴进行挖掘时，首先采用NVivo 10软件的聚类分析功能对8个主范畴进行归类，按照词句的相似性，“建设期产出”“运营期产出”被归为一类，暂且将其命名为“满足产出标准”；“政府方满意”“私人部门满意”以及“公众满意”被归为一类，可命名为“利益相关者满意”；“政府方履约”和“私人部门履约”则可归为“合同主体履约”；只有“项目外部效益”单独被作为一个主范畴。针对上述软件的聚类结果，课题组对其合理性进行内部讨论，经分析发现，无论是项目建设期产出达标、运营期产出达标还是项目能够产生良好的外部效益，其本质上都属于项目层面的目标达成，鉴于此，本研究将“建设期产出”“运营期产出”以及“项目外部效益”均归入副核心范畴的“项目目标实现”之中，并经研讨得出“项目目标实现“利益相关者满意”以及“合同主体履约”3个副核心范畴，并最终提炼出“PPP项目效率”这一核心范畴。如表1第1、2列所示。

3.2.4  编码结果的信度检验

通过对原始资料的三级编码，本研究最终得到PPP项目效率的副核心范畴、主范畴以及副范畴，具体如表1所示。为了保证研究结果的可靠性，课题组在编码完成后对其结果进行了信度检验，具体操作是将不同研究人员对相同文本资料的编码结果一致性进行对比，即任意抽取课题组的两名成员，给定节点名称，让其在相互零沟通前提下分别运用NVivo 10软件进行编码，之后运行软件中查询模块的编码比较程序，结果显示项目目标实现、利益相关者满意以及合同履约的kappa系数分别为0.805、0.788以及0.793，由于其数值均大于0.7，故而本研究的编码一致程度被认为是能够接受的。

表1  PPP项目效率的三级编码结果

| 核心 范畴 | 副核心 范畴 | 主范畴 | 副范畴 （编号） | 副范畴内涵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPP项目效率 | 项目目标实现 | 建设期产出 | 建设期满足质量要求（A1） | 建设期完成的实际工程质量满足相关质量标准，能够保障工程安全运营 |
|  |  |  | 建设期满足时间要求（A2） | 建设期项目按计划完工，未出现因组织不力或管理不善而造成的工期延误现象 |
|  |  |  | 建设期满足成本要求（A3） | 建设期间项目在预算内完成，资金运用合理有效，综合利用效率理想 |
|  |  |  | 建设期满足安全、环境以及可持续性要求（A4） | 项目建设过程中满足预定的安全标准，建设施工过程中满足预定的环保要求，项目建设适应当下的经济发展状况 |
|  |  | 运营期产出 | 运营期满足质量要求（A5） | 运营期间项目配套设施持续发挥应有的作用，产出的公共品（或服务）可靠优质，没有公众投诉服务质量等事件的发生 |
|  |  |  | 运营期满足时间要求（A6） | 私人部门顺利完成特许期运营，没有出现特许期延长的情况 |
|  |  |  | 运营期满足成本要求（A7） | 项目运营期间通过制定合理的运营和维护方案、运用先进的经营手段和维修技术，使得运营、管理和维护费用最小 |
|  |  |  | 运营期满足安全、环境以及可持续性要求（A8） | 项目运营期间满足预定的安全标准，项目未造成周围环境的污染，项目运营对未来条件变化的适应弹性大 |
|  |  | 项目外部效益 | 促进地区发展（A9） | 项目效益较好，使地方财力有所增强，促进了该地区的经济发展，对于地区环境管理和社会发展有正向促进作用 |
|  |  |  | 促进行业发展（A10） | 项目的建设工程采用了先进的科技成果，使得以往技术能力有了重大突破并获得同行认可，形成了行业间的有效竞争，从而促进行业发展 |

| 核心 范畴 | 副核心 范畴 | 主范畴 | 副范畴 （编号） | 副范畴内涵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPP项目效率 | 利益相关者满意 | 政府方满意 | 减轻财政负担（A11） | 通过私人部门的资金融入解决政府方的资金短缺问题，以此缓解其财政压力 |
|  |  |  | 实现物有所值（A12） | 通过引入私人部门实现政府与其优势互补，从而提高公共服务供给效率并节约成本，以此实现物有所值 |
|  |  |  | 提升政府形象（A13） | 基础设施项目的建设获得公众支持，通过该项目输出的公共产品（或服务）质量较好，获得公众好评，以此改善了政府形象 |
|  |  | 私人部门满意 | 获得投资回报（A14） | 私人部门在项目建设与运营期间收回投资并取得预期的合理利润，通过该项目与政府建立了良好合作关系并获取对方信任，与此同时建立了良好的业内声誉 |
|  |  |  | 拓展业务领域（A15） | 通过该项目实现了私人部门在新领域的突破，为以后参与或承接同类型项目积攒经验，从而获得未来更多的投资机会 |
|  |  | 公众满意 | 获取优质服务（A16） | 公众通过项目所获得平均水平或高水平的公共产品（或服务），获得该服务所需支付的价格小于或等于平均价格 |
|  |  |  | 生活环境良好（A17） | 通过该项目的实施提升了公众生活的便利程度，且该项目未对周围居民的居住环境造成不良影响 |
|  | 合同主体履约 | 政府方履约 | 政府完成职责外 工作（A18） | 建设期间负责或协助获取项目相关的审批文件，运营过程中及时组织协助完成项目运营所需的审批手续，移交过程中积极协助完成移交事宜 |
|  |  |  | 政府完成职责内 工作（A19） | 建设过程中对项目进行监督和审查并承担相应风险；运营过程中按合同约定定期、足额完成政府付费或可行性缺口补贴的支付工作，对相关运营文件进行审查，并积极开展项目中期评估和绩效评价；移交时负责对项目公司名下的固定资产、在建工程以及无形及递延资产进行评估，未出现己方原因造成无法顺利移交的情况 |
|  |  | 私人部门履约 | 私人部门完成职责外 工作（A20） | 建设期间优化设计方案，以达到缩短工期、降低成本、提高质量的目的；运营期间将自身的先进技术及管理经验运用到项目之中，以达到提高运营效率的目的；移交期间将所有与项目相关的技术资料（包括电子文件和文本资料）移交给政府，并善意提醒项目运营过程中的注意事项 |
|  |  |  | 私人部门完成职责内 工作（A21） | 建设期间，确保项目资金筹措及时并足额到位，承担申报、审批等事项，负责编制或最终确定项目建设的初步设计和施工图设计方案，并根据合同约定完成项目的建设，积极承担风险和责任；运营期间，积极承担办理项目运营前所需的审批手续，编写运营相关文件和手册，负责项目设施的维护和修理工作，积极承担风险和责任；移交期间，将项目无偿移交给政府方，保证项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在瑕疵，并处于良好的运营状况，未出现己方原因造成无法顺利移交的情况 |

4   研究结果分析及管理启示

4.1  PPP项目效率的概念表述

根据上述扎根理论分析所得结果，本研究认为PPP项目效率与项目自身特征、项目自然环境等先天性、客观性因素无关，主要受项目制度安排的相关因素以及项目参与者因素的影响，最终通过合同主体的履约程度、项目目标的实现程度以及核心利益相关者的满意程度来衡量。具体包括3方面内容：（1）公共部门和私人部门在履约期间除了完成自身的本职工作外还能够积极主动地协助对方工作，在项目实施过程中无相互推诿责任的现象，即政府做到按时付费、有效监督以及协助对方完成行政审批等工作，私人部门及时足额筹款、有效发挥专业优势等；（2）PPP项目在建设、运营期间的产出在质量、成本、工期、安全、环保以及可持续方面达到预定要求，而且项目的实施能够促进项目所在地区经济社会的发展并引领相关行业创新；（3）通过PPP项目的实施，政府方能够减少财政负担、提高公共品（或服务）的供给效率并提升政府形象，私人部门可以获得合理的投资回报、实现业务领域的拓展，公众则可以享受到优惠、优质的公共服务。综上所述，PPP项目效率是一个包含合同主体履约、项目目标实现以及利益相关者满意在内的三维度构念体系，其概念模型如图1所示。

图1  PPP项目效率的概念模型

4.2  PPP项目效率的概念释义

现有对PPP项目进行评价的相关概念主要包括项目成功、项目（管理）绩效、合作效率、治理水平以及伙伴关系质量，本研究通过扎根理论得到的PPP项目效率在概念内涵上与上述概念的区别主要体现在以下两方面：

- （1）PPP项目效率与项目先天性、客观性因素无关。PPP项目效率共包含合同主体履约、项目目标实现以及利益相关者满意3个维度，从3个维度所包含的具体内容来看，其均与项目的先天性、客观性因素无关。其中，先天性因素主要是指项目的自身特征，包括项目的可盈利性（收益性）、对私人部门的吸引能力（融资性）、要求的技术创新程度及其技术的复杂性等内容[18]；客观性因素则主要是指项目所处的自然环境条件，包括项目所涉及行业领域的市场化程度、竞争情况，项目所处时期的经济环境、社会环境是否有利[19]。以往对PPP项目进行评价的项目成功、项目（管理）绩效等概念均不同程度地受到项目先天性、客观性因素的影响，但无论是先天性因素还是客观性因素，对于项目来说，都不以项目实施后人的意志力而有所改变，PPP项目与一般工程项目相比，其最突出的特点便是公共部门与私人部门的合作、互补关系[20]，而这主要由资源配置、目标管理等后天、主观行为决定，因此，将先天、客观性因素考虑在内的PPP项目成功、PPP项目（管理）绩效等相关研究在我国PPP实践领域中的应用效果并不是十分理想。本研究拟通过构建与项目先天、客观性因素无关的PPP项目效率概念模型来进一步明确PPP项目的内涵，为我国PPP项目实践提供有效的理论参考。

- （2）PPP项目效率由相关制度安排以及项目参与者因素决定。PPP项目效率的高低情况主要受PPP相关的制度安排以及项目主要参与者的相关因素的影响。其中，制度安排主要是指由政府相关部门制定的与PPP相关的法律法规和政策性文件，是所有参与PPP相关活动的个人或组织都应遵循的基本行为准则，一项具有普适性和指导性的法律法规或政策性文件能够弥补合作双方契约精神的不足，并为其彼此间矛盾纠纷的调节提供相关准则[21]，进而促进项目实施过程中的相关参与方顺利履约。参与者因素则指的是项目主要参与方在项目生命周期内的主观心理状态及其作为程度，主要表现为是否按照合同约定履行自身职责、面对问题时的态度是否积极以及能否毫无保留地为项目贡献自己的力量。实际上，既有对PPP项目进行评价的相关概念也涉及到了对项目参与者行为的评价，但其覆盖范围并不全面，如项目成功、项目（管理）绩效只在其子维度的相关内容中有所提及，着重体现的是项目目标实现以及利益相关者满意；而项目治理水平与伙伴关系质量的概念内涵中甚至都不包含这方面内容，此类概念将重点放在了合作伙伴间的承诺、沟通与信任等内容上。本研究将合同主体的履约行为作为评价PPP项目效率的3个重要维度之一，突出了该部分内容的重要性，毕竟PPP模式应用的根本目的是要最大程度地发挥公共部门与私人部门各自的优势，从而提高公共品（或服务）的供给效率。

4.3  管理启示

基于PPP项目效率的概念模型及其释义，本研究对现阶段PPP项目的实践发展得出以下3点管理启示：

（1）相较于一般工程项目，PPP项目应更侧重对于过程中效率的评价，而不止于结束后的项目成功和项目（管理）绩效的评价。从契约经济学角度来看，一般工程项目历时通常为3～5年左右，其本质上是短期契约，在合同签订时对项目全过程中不确定性的预测难度较低、准确性较高，故该类项目基本可以按照合同执行，并易于在项目结束时对其进行项目成功和项目（管理）绩效的评价；而PPP项目周期短则8年，长至30年，是典型的长期契约，在公私双方相对漫长的合作过程中，单纯地在项目结束时对其最终合作结果进行评价显然是远远不够的。从现阶段的现实状况看，多数PPP项目甚至无法坚持到约定的合作结束时点，故对合同执行过程中的公私双方实时合作效率进行评价就显得尤为必要且更具现实意义；此外，由于其公共品属性、合作周期长等特点，专家们认为PPP项目应该以可持续发展为导向，对其评价应考虑其对经济、社会、环境可持续发展的推动作用[22]，故而，PPP项目成功或项目（管理）绩效的评价并不完全局限于对项目本身的评价，还包含了对当地经济发展的影响程度等更为宏观的指标[6]，因而在项目完成时也更难作出准确评价。由此可见，对PPP项目进行项目成功或项目（管理）绩效的评价难度系数大，是十几甚至几十年后项目结束时的事情，且是否有机会对此项目进行评价都存疑，因此，在PPP项目全过程中实时进行效率评价更为合理，也更具现实意义。

（2）对政府部门而言，建立健全制度安排是提高PPP效率的主要途径。PPP项目是在特定的制度环境中进行的，制度环境是影响PPP项目效率的重要因素。例如：亚洲开发银行联合英国经济学人智库发布的“2014年PPP模式环境评价报告”中，从6个维度来评价PPP市场成熟度，其中法律和监管框架（legal and regulatory framework）、制度框架（institutional framework）分别占比25%、20%。事实上，这种制度环境是PPP项目参与方之一的政府部门设计和营造的；而依据本研究中PPP项目效率的概念释义，PPP项目效率的高低受到制度安排的相关因素影响，故对政府部门而言，改善PPP项目效率应重点从这方面着手。通过对2017年中国PPP发展年度报告分析发现，我国的PPP事业经历了以下4个阶段：探索试行阶段、稳定推广阶段、波动发展阶段和全面普及阶段，在数据分析中可以看出，从2014年至今的全面普及阶段，我国政府在制度建设方面付出了很多的努力并初见成效，现阶段我国PPP有关制度法规呈现规范化、信息化，主要有政策创新和制度建设成就、监管手段加强等[23]。

（3）对于PPP合同双方而言，充分而恰当的参与是提高PPP项目效率的重要途径。政府部门和社会资本是PPP合同的甲乙双方，二者高质量地完成各自的分内工作，并进行有效的互动就是最佳的参与，这直接决定着PPP项目效率。对于公共部门而言，在选择合作伙伴时要充分考虑多方面因素，真正遴选出可以长期合作的社会资本；在履约过程中则应扮演好监督者和合作者的角色，让专业的人做专业的事，避免过分行政干预给项目带来不利影响[24]。对于社会资本而言，应充分发挥己方在投融资、建设管理、运营管理方面的专业优势和创新精神，增强公共品供给的主观能动性。此外，对公众而言，通过PPP项目全过程的信息披露，为普通老百姓在公共服务管理中提供参与监督的渠道和手段，提升他们的主人翁意识。

注释：

1）先天因素相关指不受交易双方合作过程影响的因素，具体包括项目所处环境、项目自身特征等。

参考文献：

[1]沈梦溪.国际基础设施PPP项目失败原因探析[J].国际经济合作,2016(10):66-70.

[2]王秋菲，石丹，常春光.多案例的PPP项目风险分析与防范[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版)，2016，18(5)：494-500.

[3]江春霞.交通基础设施PPP项目失败诱因及启示：基于25个PPP典型案例的分析[J].北京交通大学学报(社会科学版)，2016，15(3)：50-58.

[4]郑宪强.建设工程合同效率研究[D].大连: 东北财经大学，2007.

[5]李倩，李杏丽.基于流程分析的PPP项目关键成功因素识别[J].铁道科学与工程学报，2017，14(2)：415-424.

[6]袁竞峰，季闯，李启明.国际基础设施建设PPP项目关键绩效指标研究[J].工业技术经济，2012(6)：109-120.

[7]殷小炜.PPP合同柔性对合作效率的影响研究[D].天津：天津大学，2015.

[8]曹盼盼.准经营性PPP项目治理水平评价指标体系研究[J].价值工程，2017(22)：29-33.

[9]JACOBSON C,SANG O C.Success factors: public works and public-private partnerships[J]. International Journal of Public Sector Management,2013,21(6):637-657.

[10]叶晓甦，石世英，刘李红.PPP项目伙伴主体、合作环境与公共产品供给的关系研究：基于结构方程模型的分析[J].北京交通大学学报（社会科学版），2017，16(1)：45-54.

[11]赖丹馨，费方域.公私合作制（PPP）的效率：一个综述[J].经济学家，2010(7)：97-104.

[12]张羽，徐文龙，张晓芬.不完全契约视角下的PPP效率影响因素分析[J].理论月刊，2012(12)：103-107.

[13]SKIETRYS E,RAIPA A,BARTKUS E V.Dimensions of the efficiency of public-private partnership[J]. Engineering Economics,2008,105(3):45-50.

[14]TRYNOV A V.Public-private investment partnerships: efficiency estimation methods[J].Economy of Region,2016,12(2):602-612.

[15]TANG L Y,SHEN Q.Factors affecting effectiveness and efficiency of analyzing stakeholders' needs at the briefing stage of public private partnership projects[J].International Journal of Project Management,2013,31(4):513-521.

[16]SHI L, HE Y J,ONISHI M, et al.Efficiency analysis of government subsidy and performance guarantee policies in relation to PPP infrastructure projects[J].Mathematical Problems in Engineering, 2018,2018(2):1-11.

[17]MANSOURIAN Y.Adoption of grounded theory in LIS research[J].New Library World,2006,107(9/10): 386-402.

[18]CHAN A P C,LAM P T I,CHAN D W M,et a1.Critical success factors for PPPs in infrastructure developments: Chinese perspective[J].Journal of Construction Engineering ＆ Management, 2010,136(5):484-494.

[19]JEFFCRIES M.Critical success factors of public private sector partnerships[J].Engineering, 2006,13(5):451-462.

[20]ALFEN H W,BARCKHAHN S.PPP and infrastructure[M].Berlin:Springer International Publishing,2017: 387-403.

[21]KORT I M,VERWEIJ S,KLIJN E H.In search for effective public-private partnerships: an assessment of the impact of organizational form and managerial strategies in urban regeneration partnerships using fsQCA [J].Canadian Journal of Law ＆ Society,2016,24(2): 224-290.

[22]熊伟，诸大建.以可持续发展为导向的PPP模式的理论与实践[J] 同济大学学报(社会科学版)，2017，28(1)：78-84.

[23]宗和.2017年中国PPP发展年度报告发布(摘选)[N].中华建筑报，2018-01-23(2).

[24]KE Y,WANG S Q,CHAN A P C,et al.Understanding the risks in China’s PPP projects: ranking of their probability and consequence[J].Engineering Construction ＆ Architectural Management, 2011,18(5):481-496.

作者简介：杜亚灵（1981—），女，河北石家庄人，教授，博士，主要研究方向为公共项目投资与管理；寇越（1994—），男，山西河津人，硕士研究生，主要研究方向为PPP项目投资与管理；柯丹（1991—），女，山西运城人，硕士研究生，主要研究方向为PPP项目投资与管理。